O SCRUM.
Scrum é um framework ágil usado para desenvolver produtos complexos.
Ele organiza o trabalho em ciclos iterativos e incrementais (Sprints), permitindo inspeção constante, adaptação rápida e entregas contínuas de valor.
Baseado em: empirismo (transparência, inspeção, adaptação) e auto-organização.

## 🔹 Pilares do Scrum
1. Transparência – processos e progresso são visíveis a todos.
2. Inspeção – revisar frequentemente o trabalho e o progresso.
3. Adaptação – ajustar plano, backlog e processos quando necessário.

## 🔹 Valores do Scrum
- Coragem: assumir riscos e enfrentar problemas.
- Foco: dedicar-se ao trabalho da Sprint.
- Comprometimento: cumprir os objetivos do time.
- Respeito: valorizar opiniões e habilidades.
- Abertura: estar aberto a mudanças e feedbacks.

## 🔹 Papéis no Scrum
### 1. Product Owner (PO)
- Responsável pelo valor do produto.
- Mantém e prioriza o Product Backlog.
- Define a visão do produto e comunica ao time.
- Toma decisões rápidas sobre prioridades.
### 2. Scrum Master
- Garante que o Scrum seja bem compreendido e aplicado.
- Atua como facilitador e líder servidor.
- Remove impedimentos que atrapalham o time.
- Treina a equipe em práticas ágeis.
### 3. Time de Desenvolvimento
- De 3 a 9 membros, multidisciplinar.
- Auto-organizado: decide como trabalhar.
- Responsável por transformar o backlog em incrementos utilizáveis.

## 🔹 Artefatos do Scrum
1. Product Backlog
  1. Lista dinâmica de tudo que o produto precisa.
  2. Sempre em evolução, priorizado pelo PO.
2. Sprint Backlog
  1. Subconjunto do Product Backlog escolhido para a Sprint.
  2. Inclui a Meta da Sprint (objetivo principal).
3. Incremento
  1. Resultado do trabalho da Sprint.
  2. Deve estar em conformidade com a Definição de Pronto (DoD).

## 🔹 Eventos do Scrum
1. Sprint (1 a 4 semanas, preferencialmente 2 semanas)
  1. Ciclo principal, entrega de incremento funcional.
  2. Não pode ser cancelada sem motivo grave.
2. Sprint Planning
  1. O que será feito na Sprint? (PO define prioridades).
  2. Como será feito? (time define estratégia).
  3. Define a Meta da Sprint.
3. Daily Scrum (Daily Stand-up)
  1. 15 minutos diários.
  2. Time responde:
    1. O que fiz ontem?
    2. O que farei hoje?
    3. Há impedimentos?
4. Sprint Review
  1. Reunião de demonstração do incremento.
  2. Aberta a stakeholders, recebe feedback.
5. Sprint Retrospective
  1. Reflexão sobre o processo.
  2. Identificação de melhorias para a próxima Sprint.

## 🔹 Ciclo Resumido do Scrum
1. Criar Product Backlog.
2. Escolher itens → formar Sprint Backlog.
3. Executar Sprint (com Daily Scrums).
4. Entregar Incremento.
5. Validar em Sprint Review.
6. Melhorar processo na Retrospective.
7. Repetir ciclo → até conclusão do produto.

## 🔹 Benefícios do Scrum
- Entregas rápidas e incrementais.
- Foco no valor para o cliente.
- Flexibilidade diante de mudanças.
- Melhoria contínua.
- Transparência do progresso.